VISUAL REACTION PLATFORM

[KLIKZZ / PIKWAVE]

Project Roadmap

"See what people choose."

| Verzija 1.0 | Datum Lipanj 2026. |
| --- | --- |

# 1. Pozicioniranje

Platforma za instant vizualne reakcije — korisnici biraju, ne odgovaraju. Fokus je na izboru kao zabavi, ne na mišljenju kao naporu.

## Core pozicioniranje

Tagline (primarni) "See what people choose." Alternativni taglinevi "The visual pulse of society." ¦ "Instant opinions. Real reactions."

## Ključna razlika

Ovo nije anketa. Ovo je adiktivni vizualni reaction feed.

| Mišljenje (anketa) | Izbor (ova platforma) |
| --- | --- |
| Napor i razmišljanje | Zabava i impuls |
| SurveyMonkey, Ipsos | TikTok, Tinder, BeReal |
| Korporativni UX | Premium social app feel |
| Statistike za research | Live kultura i identity |

## Content formati

| Format | Primjeri |
| --- | --- |
| THIS or THAT | Logo A vs B, Tesla vs BMW, Split vs Istra |
| Hot Takes | "Je li ovo precijenjeno?" / "Bi li kupio ovo?" |
| Culture Battles | iPhone vs Samsung, Pizza vs Burger |
| Trend Radar | "Would this trend survive?" / "Next big thing or flop?" |

# 2. Core Product Definition (MVP)

Minimalni produkt koji dokazuje koncept i može se staviti pred prve korisnike. Svaki element mora biti opravdan — ne buildamo više nego što trebamo.

## Što platforma jest u MVP

Mobilno-optimizirana web aplikacija (radi i na desktopu) gdje korisnici prolaze kroz vizualne A/B ankete, glasaju jednim tapom, odmah vide live rezultate i dobivaju share card spreman za dijeljenje. Sadržaj kreira isključivo admin. Korisnici nemaju account, ali platforma pamti njihove glasove putem device fingerprintinga.

## IN SCOPE — dan 1

Korisničko sučelje:

- Feed — automatski prelazak na sljedeću anketu nakon glasanja

- Navigacija po kategorijama

- Fullscreen A/B prikaz s dvije slike

- Tap za glasanje + live postotak rezultata

- Auto-generated share card (bez akcije korisnika)

- Pamćenje glasova po uređaju (bez registracije)

Admin panel:

- Upload pitanja + dvije slike (A i B)

- Dodjela kategorije

- Scheduling (datum i vrijeme objave)

- Pregled rezultata po anketi

## OUT OF SCOPE — ne u MVP

| Feature | Faza |
| --- | --- |
| Korisnička registracija i login | v2 |
| "People like you chose..." personalizacija | v2 |
| Komentari | v2 |
| Push notifikacije | v2 |
| Brand/sponzorirani polls | v2 |
| Creator accounts | v3 |
| Analytics export / trend reporti | v3 |
| Native iOS/Android app | v3 |
| White-label embeds | v3 |
| Streak sustav / gamification | v3 |

# 3. UX i Content Strategija

## UX Flow — ekran po ekran

| Korak | Ekran | Princip |
| --- | --- | --- |
| 1 | Landing (prvi posjet) | Direktno pada na prvu anketu — nema onboardinga ni tutoriala |
| 2 | Voting moment | Tap na A ili B, sub-2-sekunde. Micro animacija, live rezultati odmah. |
| 3 | Results reveal | Rezultati vidljivi ~1.5s. Share card se pojavljuje ispod automatski. |
| 4 | Share card | 9:16 format, split slike s postotcima. "X% odabralo je... A ti?" |
| 5 | Kategorije | Dostupne cijelo vrijeme, ne prekidaju flow. MVP: jedna kategorija. |
| 6 | Return korisnik | Fingerprint pamti glasano. Kad ispriča sve: "Vrati se sutra, novo stiže." |

## Content Strategija

Launch inventory: 20-30 anketa

Kategorije na launchu: This or That (opći catch-all)

Dnevni ritam: 3-5 anketa dnevno (batch priprema, scheduling)

## Tipovi sadržaja koji rade

- Interijeri — minimalistički vs topli, modern vs vintage

- Outfiti i estetike — old money vs streetwear, casual vs formal

- Food & drink — dvije verzije istog jela, kava vs čaj, pizza vs burger

- Brand vizuali — dva loga, dvije ambalaže, dva produkta

- Lifestyle parovi — grad vs priroda, putovanje vs staydome

Zlatno pravilo sadržaja Svaka anketa mora biti toliko dobra da bi je ti sam podijelio/la. Ako oklijevaš — nije dobra.

# 4. Tech Stack i Arhitektura

## Preporučeni stack

| Komponenta | Tehnologija |
| --- | --- |
| Frontend + Backend | Next.js — jedan framework za sve, deploy na jednu naredbu |
| Baza + Realtime | Supabase — free tier, live rezultati built-in, PostgreSQL, storage |
| Deploy | Vercel — besplatno za MVP razinu traffica, automatski deploy |
| Slike | Cloudinary — free tier, automatska optimizacija i CDN |
| Share card | Vercel OG — built into Next.js, dinamički generira share slike |
| Device fingerprint | FingerprintJS Open Source — pamćenje glasova bez logina |
| AI coding pomoć | Cursor + Claude — developer alati za dizajnera koji builda |

## Arhitektura toka podataka

Korisnik otvori app → Supabase servira ankete → korisnik glasa → Supabase Realtime ažurira postotke svima u real-timeu → Vercel OG generira share card → Cloudinary servira slike brzo svugdje u svijetu.

## Budget

| Servis | Trošak |
| --- | --- |
| Vercel (deploy) | Besplatno (free tier) |
| Supabase (baza + realtime + storage) | Besplatno (free tier) |
| Cloudinary (slike) | Besplatno (free tier) |
| Vercel OG (share card) | Besplatno (built-in) |
| FingerprintJS | Besplatno (open source) |
| Ukupno / mj | ~$0 do skaliranja |

Napomena za dizajnera koji builda Timeline 2-4 tjedna je agresivan bez coding iskustva. Uz AI alate (Cursor, Claude) realistično je 4-8 tjedana za funkcionalni MVP. Preporuka: definiraj MVP kao glasanje + rezultati + admin panel. Share card i kategorije dolaze u tjedan 2.

# 5. Go-to-Market Strategija

Primarni kanal: Instagram — vizualni teaser kampanja

Cilj prvih 90 dana: 10.000 glasova

Sekundarni launch kanal: Product Hunt

## Faze go-to-market

| Faza | Vremenski okvir | Aktivnosti |
| --- | --- | --- |
| Faza 0 — Pre-launch | 2 tjedna prije | Instagram teaser: pitanja u story formatu bez platforme. Gradnja navike glasanja. |
| Faza 1 — Launch | Dan 1 | Instagram objava + Product Hunt simultano. Seed s 5-10 osoba iz okoline. |
| Faza 2 — Growth | Tjedni 2-8 | Reels s rezultatima tjedna. Reddit/forumi/Discord seeding. Share card kao distribution. |
| Faza 3 — Brand prep | Tjedan 8-12 | 3.000-5.000 glasova = dovoljno za prvu brand priču. Quasi-reactive outreach. |

## Ključna taktika

Share card je growth engine. Svaki podijeljeni rezultat je oglas koji ne izgleda kao oglas. Format: "78% odabralo je X. Jesi li u većini?" — triggerira tribal identity i inherentno je viralno.

# 6. Business Model

## Faze monetizacije

| Faza | Milestone | Aktivnost |
| --- | --- | --- |
| Faza 1 | 0 — 10.000 glasova | Nula monetizacije. Fokus 100% na audience i engagement. |
| Faza 2 | 10.000+ glasova | Quasi-reactive brand outreach. Slanje rezultata relevantnim brandovima. |
| Faza 3 | 3 brand deal/mj | Recurring prihod. Trend report u pripremi. |

## Produkti

| Produkt | Opis i cijena |
| --- | --- |
| Branded poll kampanja (v1) | Brand definira pitanje, platforma dizajnira i distribuira. €500-1.500 / kampanja. |
| Trend report (v2) | Kvartalni izvještaj: što je regija birala. Recurring. €200 / klijent. |
| White-label embed (v3) | Mediji embedaju voting widget. Monthly fee ili pay-per-embed. |

## Financijska projekcija — 12 mj

| Milestone | Realni prihod |
| --- | --- |
| 0 — 10.000 glasova | €0 |
| Prva brand kampanja | €500 — €1.500 |
| 3 brand kampanje / mj | €1.500 — €4.500 / mj |
| Trend report × 10 klijenata | + €2.000 / mj |
| Kombinirano (end of year 1) | €3.500 — €6.500 / mj |

Ključna napomena Pobjednik ovdje neće biti best backend ni best statistika — nego best osjećaj korištenja. Razvijaj ovo kao media experience, ne kao startup platformu.

# Sažetak — sljedeći koraci

| Akcija | Status |
| --- | --- |
| Registrirati domenu (KLIKZZ.com ili PIKWAVE.com) | [ ] Pending |
| Setup Next.js + Supabase + Vercel projekt | [ ] Pending |
| Dizajnirati voting UI (Figma/Adobe) | [ ] Pending |
| Pripremiti 20-30 launch anketa + slike | [ ] Pending |
| Buildati admin panel | [ ] Pending |
| Instagram pre-launch teaser kampanja | [ ] Pending |
| Product Hunt launch priprema | [ ] Pending |
| Soft launch — testiranje s bliskim krugom | [ ] Pending |
| Javni launch — Instagram + Product Hunt | [ ] Pending |

"See what people choose."

Lipanj 2026.